# NOURI

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG
VÀ USE CASE CANDIDATES

Phục vụ xây dựng Use Case cho đồ án tốt nghiệp • 12/09/2026

Nội dung được chuyển đầy đủ từ báo cáo phân tích trong cuộc trò chuyện. Phạm vi đánh giá: mã nguồn hiện tại tại D:/CODE/App_Food.

Báo cáo dưới đây phản ánh code hiện tại trong workspace Nouri, bao gồm các thay đổi chưa commit. Tôi không sửa file, không chạy migration/seed và không gọi API làm thay đổi dữ liệu.

Kết quả kiểm kê: 9 page, 29 API endpoint, 14 model Prisma. Hệ thống có nhiều luồng frontend → backend → database thực sự, nhưng vẫn xen kẽ chức năng chỉ có API, tương tác lưu tạm trên giao diện và nội dung mẫu.

Đây là phân tích tĩnh từ mã nguồn. Các nhãn DONE bên dưới xác nhận luồng triển khai đã có đủ thành phần theo phạm vi mô tả; không có nghĩa đã kiểm thử vận hành thành công trên môi trường đang chạy.

# 1. Tổng quan hệ thống

Nouri giải quyết bài toán quản lý thực phẩm cá nhân và lập kế hoạch ăn uống: theo dõi nguyên liệu đang có, hạn sử dụng, thiết lập mục tiêu dinh dưỡng, tạo thực đơn và tổng hợp nguyên liệu cần mua. Hệ thống còn có trợ lý dinh dưỡng và cộng đồng chia sẻ nội dung.

Các module thực sự tồn tại:

- Trang giới thiệu.

- Xác thực tài khoản.

- Hồ sơ và mục tiêu dinh dưỡng.

- Kho thực phẩm.

- Thư viện công thức.

- Kế hoạch ăn uống.

- Danh sách mua sắm, nằm trong thực đơn.

- Trợ lý AI.

- Dashboard.

- Cộng đồng.

- Thông báo.

Kiến trúc hiện tại:

Trình duyệt

│

▼

React SPA

│ Axios / REST / JWT

▼

Express API

├── Route handler → Prisma → PostgreSQL

└── Service nghiệp vụ → OpenAI Responses API

Project sử dụng npm workspaces với hai ứng dụng frontend và backend. Backend là một ứng dụng Express chia module theo route/service, chưa phải kiến trúc microservices.

Không có thư mục controller thực tế trong phần mã nguồn đã kiểm kê. HTTP handler nằm trực tiếp trong backend/src/routes/*.routes.ts; một số nghiệp vụ được tách sang service. README có nhắc controllers/, nhưng cấu trúc hiện tại không có lớp này.

| Thành phần | Công nghệ được khai báo trong project |
| --- | --- |
| Frontend | React 19, Type​Script, Vite 6 |
| Routing | React Router DOM 7 |
| Gọi API và quản lý dữ liệu | Axios, Tan​Stack React Query 5 |
| Giao diện | CSS, Lucide React |
| Animation | GSAP, @gsap/​react, Scroll​Trigger, Flip |
| Xử lý ngày | date-fns |
| Backend | Node.js, Express 5, Type​Script |
| Validation | Zod |
| Authentication | JWT, bcryptjs |
| Database | Postgre​SQL; Docker Compose dùng Postgre​SQL 16 |
| ORM | Prisma 6 |
| AI | Open​AI SDK 5, Responses API |
| Kiểm thử | Vitest |
| Triển khai được cấu hình | Docker Compose; Nginx phục vụ frontend và proxy /​api |

recharts có trong dependencies, nhưng không thấy được sử dụng trong các page hiện tại.

Nguồn: package gốc, frontend/package.json, backend/package.json, app.ts, docker-compose.yml.

# 2. Người dùng và actor xác định được từ code

| Actor | Bằng chứng | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Guest — người chưa đăng nhập | /​, /​login, API đăng ký và đăng nhập công khai | Xem giới thiệu, tạo tài khoản, đăng nhập |
| User — người đã đăng nhập | User, JWT, requireAuth, ProtectedRoute | Sử dụng các module nghiệp vụ |
| Open​AI service | new OpenAI(.​.​.​), client.​responses.​parse/​create | Actor hệ thống bên ngoài hỗ trợ tạo thực đơn và trả lời câu hỏi khi được cấu hình |

Các điểm cần tránh đưa sai vào sơ đồ actor:

- Không thấy Admin: không có trường role trong User, middleware Admin, route Admin hoặc trang quản trị.

- “Chuyên gia dinh dưỡng” trong danh sách thành viên nổi bật là chuỗi hardcode trên giao diện, không chứng minh có actor chuyên gia.

- ChatMessage.role là vai trò tin nhắn user/assistant, không phải phân quyền tài khoản.

- Google Fonts là tài nguyên bên ngoài được CSS tải về, không phải actor nghiệp vụ chính.

- Biểu tượng Facebook/Instagram không chứng minh có tích hợp đăng nhập hoặc API mạng xã hội; các liên kết đó đi đến /community.

Nguồn: schema.prisma, auth middleware, ai.service.ts, CommunityPage.tsx.

# 3. Danh sách chức năng theo module

## Authentication

- Đăng ký bằng tên, email, mật khẩu: DONE. Tạo User, hồ sơ dinh dưỡng mặc định và JWT.

- Đăng nhập bằng email/mật khẩu: DONE.

- Hiện/ẩn mật khẩu: DONE, xử lý frontend.

- Đăng xuất: PARTIAL. Xóa token, thông tin user trong localStorage và AuthContext; chưa có xử lý điều hướng/logout cache đầy đủ.

- Tùy chọn “Nhớ đăng nhập”: UI ONLY. Checkbox không ảnh hưởng cách lưu phiên; token luôn được ghi localStorage.

- Quên mật khẩu, đặt lại mật khẩu, đổi mật khẩu, xác minh email, đăng nhập mạng xã hội: NOT IMPLEMENTED.

## Kho thực phẩm

- Xem danh sách: DONE.

- Thêm thực phẩm: DONE.

- Xóa thực phẩm: DONE.

- Sửa thông tin/số lượng/hạn sử dụng: BACKEND ONLY.

- Thiết lập minimumStock: BACKEND ONLY.

- Tìm theo tên/nhóm; lọc nhóm, tình trạng; sắp xếp; phân trang; đổi danh sách/lưới: DONE, chạy frontend trên dữ liệu API.

- Theo dõi còn hạn/sắp hết hạn/đã hết hạn: DONE.

- Hiển thị/lọc nơi bảo quản: PARTIAL. Code suy ra từ tên, nhóm và ghi chú; không có trường vị trí bảo quản trong database.

- Mẹo bảo quản: PARTIAL nếu hiểu là gợi ý cá nhân hóa; hiện là câu mẫu ghép với dữ liệu thực phẩm.

- Thống kê tiền tiết kiệm và “thực phẩm dùng đúng hạn”: UI ONLY đối với kết quả nghiệp vụ thực tế.

- Nút ba chấm “Tùy chọn”: UI ONLY, chưa có handler.

## Công thức

- Xem thư viện và thông tin tóm tắt món: DONE.

- Tìm kiếm tên, nền ẩm thực, nguyên liệu: DONE, frontend lọc dữ liệu API.

- Lọc theo nhóm: DONE, dùng tag và một số quy tắc từ khóa.

- Sắp xếp nhanh nhất, ít calo, nhiều protein: DONE.

- Sắp xếp “Mới nhất”: PARTIAL, đang giữ thứ tự API; API lại sắp theo tên.

- Phân trang, đổi lưới/danh sách: DONE.

- Xem chi tiết đầy đủ nguyên liệu/hướng dẫn: BACKEND ONLY.

- Yêu thích/bỏ yêu thích: UI ONLY, chỉ useState<Set<string>>.

- Tạo/sửa/xóa công thức qua ứng dụng: NOT IMPLEMENTED.

## Kế hoạch ăn uống

- Tạo thực đơn từ ngày bắt đầu: PARTIAL. Có luồng tạo và lưu database, nhưng còn thiếu kiểm tra tính đầy đủ của kết quả và ràng buộc dinh dưỡng.

- Xem danh sách thực đơn, chọn thực đơn, xem từng ngày/bữa: DONE.

- Áp dụng thực đơn từ DRAFT sang ACTIVE: DONE.

- Chuyển trạng thái khác, bao gồm COMPLETED: BACKEND ONLY.

- Đánh dấu hoàn thành/bỏ hoàn thành bữa ăn chính: DONE.

- Đánh dấu bữa phụ: BACKEND ONLY trên giao diện hiện tại; bữa phụ chỉ được hiển thị.

- Xóa thực đơn: BACKEND ONLY.

- “Thêm món”, “Chọn món”, “Thêm món vào thực đơn”: UI ONLY đối với thao tác thêm; các nút chỉ dẫn sang /recipes.

- Sửa/đổi/xóa món hoặc chỉnh khẩu phần trong thực đơn: NOT IMPLEMENTED.

- Thống kê dinh dưỡng trung bình: PARTIAL, phần macro chưa nhân với servings.

## Danh sách mua sắm

- Tự tổng hợp nguyên liệu thiếu khi tạo thực đơn: PARTIAL, có tính toán và lưu thật nhưng còn hạn chế đối chiếu kho.

- Xem danh sách cần mua: DONE.

- Đánh dấu đã mua/chưa mua: DONE.

- Tự nhập thực phẩm đã mua vào kho: NOT IMPLEMENTED.

- Tự trừ kho khi hoàn thành bữa ăn: NOT IMPLEMENTED.

## AI

- Tích hợp tạo thực đơn bằng OpenAI: PARTIAL, tích hợp thật nhưng còn các hạn chế nêu ở mục 9.

- Hỏi trợ lý bằng văn bản theo hồ sơ và kho thực phẩm: PARTIAL ở cấp trải nghiệm hiện tại; có API thật, nhưng chưa xác nhận cấu hình chạy và có vấn đề giới hạn lịch sử.

- Gợi ý món từ nguyên liệu, hỏi công thức, hỏi về protein: dùng chung /ai/chat, không phải các API chuyên biệt.

- Đọc lịch sử chat: PARTIAL, API chỉ trả 50 tin đầu tiên.

- Các nút gợi ý câu hỏi: DONE trong phạm vi điền sẵn nội dung vào ô nhập.

- Đính kèm thực phẩm, giọng nói, “Xem tất cả” lịch sử: UI ONLY.

- Gợi ý ở sidebar và trạng thái “Đang hoạt động”: UI ONLY về kiểm chứng AI thực tế.

## Cộng đồng

- Xem bảng tin: DONE, lấy tối đa 30 bài mới nhất.

- Đăng bài văn bản: DONE.

- Like/unlike bài viết: DONE.

- Xem và gửi bình luận: DONE.

- Chia sẻ nội dung bằng Web Share API hoặc clipboard: DONE theo khả năng trình duyệt.

- Lưu bài viết: UI ONLY, chỉ state.

- Theo dõi thành viên: UI ONLY, chỉ state trên danh sách thành viên hardcode.

- Đính kèm ảnh, gắn công thức, tạo thăm dò, menu bài viết: UI ONLY.

- Chủ đề cùng số lượng bài, thành viên nổi bật, huy hiệu “Thành viên tích cực”: UI ONLY.

- Sửa/xóa bài, sửa/xóa bình luận, trả lời bình luận dạng luồng con: NOT IMPLEMENTED.

## Hồ sơ

- Xem hồ sơ và email: DONE.

- Sửa tên, tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng, cân nặng mục tiêu: DONE.

- Sửa mức vận động, mục tiêu, chế độ ăn, số bữa, dị ứng, món không thích và nền ẩm thực yêu thích: DONE.

- Tính và lưu mục tiêu calo/protein/carb/fat khi cập nhật: DONE với luồng form hiện tại.

- Xem BMI, chênh lệch cân nặng mục tiêu, độ hoàn thiện hồ sơ: DONE, tính frontend.

- Theo dõi lịch sử cân nặng hoặc diễn biến mục tiêu theo thời gian: NOT IMPLEMENTED.

- Đổi email, upload avatar: NOT IMPLEMENTED.

## Dashboard

- Xem số nguyên liệu trong kho, món sắp hết hạn, bữa ăn hôm nay: DONE trong phạm vi dữ liệu API trả về.

- Xem calo từ các bữa đã đánh dấu hoàn thành và tiến độ: DONE.

- Tìm kiếm chuyển sang thư viện công thức: DONE.

- “Gợi ý riêng cho bạn”: PARTIAL. Có dữ liệu công thức từ DB nhưng chưa có thuật toán cá nhân hóa tại endpoint dashboard.

- “Nouri Insight”: PARTIAL, ghép thông tin hạn sử dụng với nội dung/ảnh mẫu, không gọi AI.

- Ghi nhận nước uống: UI ONLY, state khởi tạo 5 ly và không lưu.

- Lưu công thức bằng biểu tượng bookmark: UI ONLY.

## Thông báo

- Xem thông báo, lọc tất cả/chưa đọc, số chưa đọc: DONE.

- Đánh dấu một thông báo/tất cả đã đọc: DONE.

- Sinh thông báo sắp hết hạn/đã hết hạn: DONE.

- Sinh thông báo tồn kho thấp: PARTIAL ở cấp luồng người dùng; logic backend có nhưng chưa có UI thiết lập ngưỡng.

- Sinh thông báo like/bình luận cho tác giả bài: DONE.

- Mở bài viết từ thông báo: PARTIAL, chỉ tìm được bài nếu bài nằm trong 30 bài đang tải.

- Mở đúng thực phẩm từ thông báo: PARTIAL, chuyển đến /pantry?item=... nhưng page chưa đọc item.

- Nhắc bữa ăn, nhắc chuẩn bị món, thông báo tạo thực đơn, reply/follow, gợi ý AI: PARTIAL ở mức cấu trúc, chưa có logic phát sinh.

# 4. Quy ước trạng thái

| Trạng thái | Cách sử dụng trong báo cáo |
| --- | --- |
| DONE | Đã có luồng thực hiện đầy đủ theo phạm vi chức năng được mô tả trong code |
| PARTIAL | Đã có triển khai nhưng thiếu một phần luồng hoặc có hạn chế trực tiếp ảnh hưởng kết quả |
| UI ONLY | Chỉ giao diện, nội dung mẫu hoặc tương tác state; không lưu nghiệp vụ tương ứng |
| BACKEND ONLY | Có endpoint/logic database nhưng chưa nối thao tác tương ứng trên frontend |
| NOT IMPLEMENTED | Không tìm thấy triển khai chức năng trong project |

Chức năng xử lý hợp lệ tại frontend như tìm kiếm trong danh sách API, tính BMI hoặc chia sẻ qua trình duyệt không tự động bị xem là UI ONLY chỉ vì không có endpoint riêng.

# 5. Truy vết file, backend, database và nguồn dữ liệu

Bảng này là bản đồ file cho các chức năng ở mục 3 và bảng chi tiết mục 11. Tên viết tắt trong mục 11 trỏ về các file dưới đây.

| Module | Frontend liên quan | Backend handler/service | Database và nguồn dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| Landing | LandingPage | Không có API nội dung landing | Mảng công thức, số lượng, thành viên và nội dung giới thiệu hardcode |
| Auth | LoginPage, AuthContext, AppLayout | auth.routes, auth.service | User, NutritionProfile; dữ liệu DB, phiên lưu local​Storage |
| Pantry | PantryPage | pantry.routes, notification.service | PantryItem, Notification; CRUD DB, xen kẽ nội dung suy ra/câu mẫu |
| Recipe | RecipesPage | recipe.routes | Recipe, RecipeIngredient; dữ liệu DB, ảnh minh họa frontend |
| Meal plan | MealPlansPage | meal-plan.routes, meal-plan.service, ai.​service, nutrition.​service | MealPlan, MealPlanDay, MealPlanItem; đọc thêm hồ sơ, kho, công thức |
| Shopping | MealPlansPage | meal-plan.​routes, meal-plan.​service | ShoppingItem; tính từ công thức và kho, lưu DB |
| AI | AiAssistantPage | ai.routes, ai.service | ChatMessage, NutritionProfile, PantryItem; chat DB, Open​AI hoặc thông báo thiếu cấu hình |
| Community | CommunityPage | community.routes | CommunityPost, CommunityLike, CommunityComment, User, Notification; feed thật, sidebar/state có phần mẫu |
| Profile | ProfilePage | profile.routes, nutrition.service | User, NutritionProfile; dữ liệu DB và chỉ số tính toán |
| Dashboard | DashboardPage | dashboard.routes | Hồ sơ, kho, thực đơn, món và công thức từ DB; có fallback hardcode |
| Notifications | NotificationCenter, NotificationList, NotificationItem | notification.routes, notification.​service, community.​routes | Notification; dữ liệu DB |

## Phân biệt dữ liệu seed với mock

seed.ts có mã tạo:

- 12 công thức và nguyên liệu tương ứng.

- Một tài khoản demo cùng hồ sơ dinh dưỡng.

- 5 thực phẩm cho tài khoản demo nếu kho của tài khoản đang rỗng.

Đây là dữ liệu mẫu được ghi vào database khi chạy seed. Các page đọc chúng qua API vẫn là luồng API/database thật, khác với mảng hardcode ngay trong React. Việc seed đã được chạy trên database hiện tại hay chưa chưa được xác minh trong lần phân tích này.

Các phần dễ bị nhầm là dữ liệu thật:

| Vị trí | Thực tế trong code |
| --- | --- |
| Landing | Công thức, số món theo nhóm, số thành viên và bài giới thiệu đều là dữ liệu mẫu |
| Dashboard recommendations | Lấy 3 công thức theo createdAt asc; khi không có dữ liệu dùng overviewFallbackRecipes |
| Dashboard nước uống | State bắt đầu từ 5 ly; mục tiêu cố định 2L |
| Pantry tiền tiết kiệm | (số còn tốt + số sắp hết hạn) × 12.​000 |
| Pantry “thực phẩm dùng đúng hạn” | Đếm thực phẩm còn tốt/sắp hết hạn, không đọc lịch sử đã sử dụng |
| Pantry nơi bảo quản | Hàm getStorage() suy ra bằng từ khóa |
| Recipe yêu thích | State trong component, không có bảng quan hệ yêu thích |
| Meal plan ảnh và giờ ăn | Ảnh theo loại bữa và khung giờ hardcode |
| AI sidebar lịch sử | Có dữ liệu mẫu khi trống; thời gian hiển thị dựng theo index |
| Community sidebar | Chủ đề, số bài, thành viên nổi bật hardcode |
| Community lưu/follow | State, không ghi database |

# 6. Các route/page hiện có

Nguồn định nghĩa: App.tsx.

| Route | Page | Yêu cầu đăng nhập |
| --- | --- | --- |
| /​ | LandingPage | Không |
| /​login | LoginPage, gồm cả chế độ đăng ký | Không |
| /​dashboard | DashboardPage | Có |
| /​pantry | PantryPage | Có |
| /​meal-plans | MealPlansPage | Có |
| /​recipes | RecipesPage | Có |
| /​community | CommunityPage | Có |
| /​assistant | AiAssistantPage | Có |
| /​profile | ProfilePage | Có |
| * | Chuyển về /​ | Không phải page riêng |

Query parameter có dấu hiệu sử dụng:

- /recipes?q=...: khởi tạo từ khóa tìm kiếm.

- /community?post=...: cuộn đến và đánh dấu bài đã tải.

- /pantry?item=...: được thông báo tạo ra nhưng PantryPage chưa xử lý.

Không có route riêng cho:

- Đăng ký, quên mật khẩu.

- Chi tiết công thức /recipes/:id.

- Chi tiết thực đơn /meal-plans/:id.

- Danh sách mua sắm.

- Trang thông báo.

- Admin.

/privacy và /terms có liên kết trong footer nhưng không có page/route, nên rơi vào wildcard chuyển về /. Các mục #recipes, #plan, #community, #about trên landing là section cùng trang.

# 7. Toàn bộ API endpoint hiện có

Prefix thực tế là /api, được mount trong app.ts.

Chỉ ba endpoint đầu tiên công khai; 26 endpoint còn lại đều yêu cầu JWT.

| Method | URL | Chức năng | Handler |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /​api/​health | Trả trạng thái API | app.​ts |
| POST | /​api/​auth/​register | Đăng ký, tạo hồ sơ mặc định, cấp token | auth.​routes → register() |
| POST | /​api/​auth/​login | Xác thực email/mật khẩu, cấp token | auth.​routes → login() |
| GET | /​api/​profile | Lấy user và hồ sơ hiện tại | profile.​routes |
| PUT | /​api/​profile | Cập nhật hồ sơ, tính lại mục tiêu dinh dưỡng | profile.​routes → calculateNutritionTargets() |
| GET | /​api/​pantry | Danh sách thực phẩm của user | pantry.​routes |
| POST | /​api/​pantry | Thêm thực phẩm, đồng bộ thông báo | pantry.​routes |
| PUT | /​api/​pantry/​:id | Cập nhật thực phẩm, đồng bộ thông báo | pantry.​routes |
| DELETE | /​api/​pantry/​:id | Xóa thực phẩm và thông báo kho liên quan | pantry.​routes |
| GET | /​api/​recipes | Danh sách công thức; hỗ trợ search, cuisine | recipe.​routes |
| GET | /​api/​recipes/​:id | Chi tiết công thức, gồm nguyên liệu | recipe.​routes |
| GET | /​api/​meal-plans | Danh sách thực đơn của user, gồm ngày/món/mua sắm | meal-plan.​routes |
| GET | /​api/​meal-plans/​:id | Chi tiết thực đơn thuộc user | meal-plan.​routes |
| POST | /​api/​meal-plans/​generate | Sinh và lưu thực đơn từ startDate | meal-plan.​routes → generateWeeklyPlan() |
| PATCH | /​api/​meal-plans/​:id/​status | Đặt DRAFT, ACTIVE hoặc COMPLETED | meal-plan.​routes |
| PATCH | /​api/​meal-plans/​items/​:id | Cập nhật completed của bữa ăn | meal-plan.​routes |
| PATCH | /​api/​meal-plans/​shopping/​:id | Cập nhật purchased của nguyên liệu mua sắm | meal-plan.​routes |
| DELETE | /​api/​meal-plans/​:id | Xóa thực đơn thuộc user | meal-plan.​routes |
| GET | /​api/​ai/​history | Lấy tối đa 50 tin nhắn, thứ tự tăng dần thời gian | ai.​routes |
| POST | /​api/​ai/​chat | Trả lời câu hỏi và lưu cặp tin nhắn | ai.​routes → answerNutritionQuestion() |
| GET | /​api/​dashboard | Tổng hợp kho, mục tiêu, thực đơn, món hôm nay, công thức | dashboard.​routes |
| GET | /​api/​community | Lấy tối đa 30 bài mới nhất và bình luận, số like | community.​routes |
| POST | /​api/​community | Đăng bài văn bản | community.​routes |
| POST | /​api/​community/​:postId/​like | Toggle like/unlike; tạo/xóa thông báo liên quan | community.​routes |
| POST | /​api/​community/​:postId/​comments | Thêm bình luận, thông báo cho tác giả bài | community.​routes |
| GET | /​api/​notifications | Lấy thông báo; filter=unread, limit tối đa 200 | notification.​routes |
| GET | /​api/​notifications/​unread-count | Đếm thông báo chưa đọc | notification.​routes |
| PATCH | /​api/​notifications/​read-all | Đánh dấu tất cả thông báo của user đã đọc | notification.​routes |
| PATCH | /​api/​notifications/​:id/​read | Đánh dấu một thông báo đã đọc | notification.​routes |

Lưu ý khi đối chiếu frontend:

- RecipesPage tải danh sách rồi tự lọc, chưa sử dụng search/cuisine của API.

- MealPlansPage lấy chi tiết từ response danh sách, chưa gọi endpoint GET /:id riêng.

- Không có endpoint logout, refresh token, CRUD công thức, thêm món thủ công hoặc quản trị.

- /api/health trả JSON cố định, không truy vấn database để kiểm tra sức khỏe DB.

- docs/API.md chưa liệt kê API cộng đồng và thông báo; bảng trên lấy từ code.

# 8. Database model và quan hệ chính

Nguồn: schema.prisma. Schema không dùng @@map, nên tên bảng tương ứng với tên model; các migration cũng tạo bảng theo các tên này.

| Model/table | Dữ liệu chính | Quan hệ |
| --- | --- | --- |
| User | Email duy nhất, mật khẩu hash, tên | Có hồ sơ và nhiều bản ghi nghiệp vụ cá nhân |
| NutritionProfile | Thông số cơ thể, mục tiêu, chế độ ăn, dị ứng, khẩu vị, mục tiêu macro | Mỗi user tối đa một hồ sơ, userId unique |
| PantryItem | Tên, nhóm, số lượng, đơn vị, hạn sử dụng, ngày mua, ngưỡng tồn kho, ghi chú | Thuộc User |
| Recipe | Tên, slug, mô tả, hướng dẫn, thời gian, khẩu phần, dinh dưỡng, tag, ẩm thực, ảnh | Có nhiều nguyên liệu và được dùng trong nhiều bữa |
| RecipeIngredient | Tên nguyên liệu, số lượng, đơn vị, optional | Thuộc Recipe |
| MealPlan | Chủ sở hữu, tên, ngày bắt đầu/kết thúc, trạng thái, mục tiêu calo, cờ AI, tóm tắt | Thuộc User; có nhiều ngày và nguyên liệu mua sắm |
| MealPlanDay | Ngày, ghi chú | Thuộc MealPlan; có nhiều món |
| MealPlanItem | Công thức, loại bữa, khẩu phần, calo, đã hoàn thành | Thuộc MealPlanDay, tham chiếu Recipe |
| ShoppingItem | Tên, lượng, đơn vị, đã mua, nhóm | Thuộc MealPlan |
| ChatMessage | Role tin nhắn, nội dung, thời gian | Thuộc User |
| CommunityPost | Tác giả, nội dung văn bản, thời gian | Thuộc User; có like và bình luận |
| CommunityLike | Người like, bài viết, thời gian | Bảng nối User–CommunityPost |
| CommunityComment | Tác giả, bài viết, nội dung, thời gian | Thuộc User và CommunityPost |
| Notification | Người nhận, loại, nội dung, trạng thái đọc, liên kết, khóa chống trùng | Thuộc User |

Các quan hệ trọng tâm:

User 1 ── 0..1 NutritionProfile

User 1 ── N PantryItem

User 1 ── N MealPlan

User 1 ── N ChatMessage

User 1 ── N Notification

MealPlan 1 ── N MealPlanDay

MealPlanDay 1 ── N MealPlanItem

Recipe 1 ── N MealPlanItem

Recipe 1 ── N RecipeIngredient

MealPlan 1 ── N ShoppingItem

User 1 ── N CommunityPost

User N ── N CommunityPost qua CommunityLike

CommunityPost 1 ── N CommunityComment

User 1 ── N CommunityComment

Ràng buộc đáng chú ý:

- CommunityLike: khóa chính ghép (postId, userId).

- MealPlanDay: unique (mealPlanId, date).

- Notification.dedupeKey: unique để chống tạo trùng.

- Các dữ liệu con phần lớn dùng xóa cascade.

- MealPlanItem.recipeId giữ tham chiếu công thức; migration dùng ON DELETE RESTRICT.

- Notification.relatedId là chuỗi tùy chọn, không phải foreign key đến bài viết/thực phẩm.

- PantryItem và RecipeIngredient không liên kết bằng khóa ngoại; đối chiếu bằng tên/đơn vị trong service.

- Không có model cho Admin/Role, yêu thích, follow, lịch sử cân nặng, nước uống, hội thoại riêng, ảnh bài viết hoặc poll.

# 9. Phân tích AI

Có tích hợp AI thật trong code. Backend dùng OpenAI SDK và gọi Responses API. Tuy nhiên, chưa thể xác nhận môi trường đang chạy có API key hợp lệ hoặc request AI đã thành công chỉ bằng việc đọc repository.

Cấu hình:

- API key: OPENAI_API_KEY.

- Model: OPENAI_MODEL.

- Giá trị mặc định trong code/Compose: gpt-5-mini.

- Frontend không gọi OpenAI trực tiếp.

Nguồn: env.ts, ai.service.ts.

| Nhiệm vụ | Cách triển khai |
| --- | --- |
| Tạo thực đơn | client.​responses.​parse() kết hợp zodTextFormat() |
| Trả lời câu hỏi dinh dưỡng | client.​responses.​create(), lấy output_​text |
| Cá nhân hóa thực đơn | Gửi mục tiêu dinh dưỡng, số bữa, chế độ ăn, dị ứng, món không thích, khẩu vị, kho và danh sách công thức |
| Cá nhân hóa chat | Gửi hồ sơ và kho cùng câu hỏi hiện tại |

AI tạo thực đơn bằng cách chọn công thức có sẵn. Schema yêu cầu recipeId, loại bữa, khẩu phần và lý do; không có luồng tạo Recipe mới từ kết quả AI.

Nhánh không có key:

- Tạo thực đơn: chạy fallbackPlan(), dùng công thức trong DB.

- Chat: trả câu cố định thông báo AI chưa được cấu hình.

- Câu hỏi và câu trả lời cố định đó vẫn được ghi vào ChatMessage.

fallbackPlan() là thuật toán quy tắc, không phải LLM và không phải mảng thực đơn mock. Nó chấm điểm số nguyên liệu trùng tên trong kho, sắp xếp và chọn luân phiên cho 7 ngày.

Các giới hạn trực tiếp trong code:

- Chưa có fallback khi OpenAI ném lỗi.

Code dùng (await generatePlanWithAI(...)) ?? fallbackPlan(...), không có try/catch để chuyển sang quy tắc khi request lỗi. Tài liệu kiến trúc mô tả rộng hơn triển khai thực tế.

- Chưa kiểm tra đủ 7 ngày và đủ số bữa.

Schema cho phép mảng ngày/bữa không có ràng buộc độ dài tương ứng; validDays chủ yếu lọc chỉ số ngày. recipeId không tìm thấy bị loại khỏi bữa.

- Mục tiêu calo ±15% chủ yếu nằm trong prompt.

Không có bước kiểm tra tổng calo và từ chối/sửa thực đơn vượt ngưỡng.

- Fallback chưa thực hiện đầy đủ chế độ ăn và mục tiêu năng lượng.

Có lọc dị ứng/món không thích bằng chuỗi, nhưng chưa lọc diet tag hoặc tối ưu tổng calo. Dữ liệu hạn sử dụng có được đọc, song điểm fallback không sử dụng hạn.

- Kho đưa vào lập thực đơn chưa loại thực phẩm đã hết hạn.

Query chỉ lọc quantity > 0.

- `aiGenerated` phản ánh sự có mặt của biến key.

Nó không dựa trực tiếp vào việc thực đơn cuối cùng đến từ AI hay fallback.

- Chat chưa dùng lịch sử làm ngữ cảnh.

Mỗi lần gửi chỉ đưa hồ sơ, kho và câu hỏi hiện tại cho model.

- Lịch sử chat có thể làm mất khả năng thấy tin mới trên UI.

API lấy 50 tin đầu theo createdAt asc; frontend sau khi gửi chỉ tải lại lịch sử, không đưa ngay answer vào khung chat. Sau ngưỡng đó, tin mới không nằm trong response.

- “Lập thực đơn” trong chat chỉ là lời nhắc văn bản.

Nút điền câu hỏi vào ô nhập; không gọi /meal-plans/generate và không tự lưu thành thực đơn.

Các phần chưa phải AI thực tế:

- Nouri Insight trên dashboard.

- Danh sách công thức “gợi ý riêng” của dashboard.

- Mẹo bảo quản trong kho.

- Mẹo dinh dưỡng sidebar.

- Thời gian lịch sử chat dựng sẵn.

- Nhắc thói quen lành mạnh.

- Đính kèm ảnh/thực phẩm và giọng nói.

# 10. Phân quyền và giới hạn hệ thống hiện tại

## Có xác thực User; chưa có phân quyền User/Admin.

Frontend:

- ProtectedRoute kiểm tra sự tồn tại của nutriplan_token trong localStorage.

- Không xác minh hạn/token tại route guard.

- Axios interceptor đính kèm Bearer token.

- Khi nhận HTTP 401, frontend xóa thông tin phiên và chuyển về /login.

Backend:

- requireAuth xác minh JWT rồi gắn userId từ sub.

- JWT có thời hạn 7 ngày.

- Hồ sơ, kho, thực đơn, mua sắm, lịch sử chat và thông báo được truy vấn/kiểm tra theo chủ sở hữu.

- Công thức dùng chung cho tất cả user đã đăng nhập.

- Bảng tin cộng đồng dùng chung cho user đã đăng nhập; không có quyền kiểm duyệt.

Admin hiện không làm được chức năng nào qua ứng dụng, vì chưa có actor, UI, endpoint hoặc middleware tương ứng.

Các điểm ảnh hưởng đến việc mô tả hệ thống:

| Điểm | Bằng chứng/ảnh hưởng |
| --- | --- |
| Logout chưa hoàn chỉnh | Không chủ động điều hướng, không xóa React Query cache; guard không đọc Auth​Context |
| Cache chưa phân theo user | Nhiều key chung như ["pantry"], ["profile"], ["community"]; auth không clear cache khi đổi tài khoản |
| Tên sau khi sửa hồ sơ | DB được cập nhật nhưng Auth​Context/local​Storage user không được cập nhật trong ProfilePage |
| Mục tiêu khi PUT hồ sơ một phần | Backend tính từ payload gửi lên, chưa merge hồ sơ cũ trước khi tính; form hiện tại gửi đầy đủ |
| Thống kê macro thực đơn | Protein/carb/fat/fiber cộng từ recipe, chưa nhân khẩu phần; calories đã nhân ở backend |
| Tổng hợp mua sắm | Khớp tên + đơn vị, không đổi g↔kg/ml↔l; Map kho ghi đè khi có nhiều dòng trùng khóa |
| Nguyên liệu optional | Chưa được bỏ qua trong tính mua sắm |
| Nhiều thực đơn active | API không buộc chỉ có một thực đơn active; dashboard tự chọn một bản ghi |
| Ngày cuối thực đơn | endDate lưu đầu ngày, dashboard so với thời điểm hiện tại; có thể loại kế hoạch trong ngày cuối |
| Ngưỡng hạn sử dụng | Pantry/notification dùng cửa sổ 3 ngày; dashboard dùng 7 ngày và tối đa 5 item |
| Thông báo | Đồng bộ theo request, badge polling 60 giây; không thấy scheduler, Web​Socket, email hoặc push |
| Deep link thông báo | Kho chưa đọc item ID; cộng đồng phụ thuộc 30 bài hiện được tải |
| Khởi động production bằng npm | start trỏ dist/​server.​js, còn cấu hình rootDir: ".​" tạo đường dẫn dist/​src/​server.​js; Docker dùng đường dẫn sau |

Đã thấy 3 file test với 9 test case: tính mục tiêu dinh dưỡng, tạo thông báo kho và nhãn số thông báo. Chưa thấy test tích hợp/E2E cho các luồng nghiệp vụ; tôi không chạy test/build trong lần đọc này.

# 11. Bảng tóm tắt chức năng

Quy ước:

- Tên frontend/backend là tên rút gọn của file tại mục 5.

- URL trong cột Backend được hiểu có prefix `/api`.

- — nghĩa là không có triển khai tương ứng.

- Các dòng UI ONLY không lưu kết quả nghiệp vụ, dù dữ liệu đầu vào có thể đến từ DB.

| Module | Function | Actor | Status | Frontend | Backend | Database |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Landing | Xem nội dung giới thiệu/món mẫu | Guest, User | UI ONLY | Landing​Page; hardcode | — | — |
| Auth | Đăng ký | Guest | DONE | Login​Page, Auth​Context | auth.routes/service; POST /​auth/​register | User, Nutrition​Profile |
| Auth | Đăng nhập | Guest | DONE | Login​Page, Auth​Context | auth.routes/service; POST /​auth/​login | User |
| Auth | Hiện/ẩn mật khẩu | Guest | DONE | Login​Page | — | — |
| Auth | Đăng xuất | User | PARTIAL | App​Layout, Auth​Context | Không có endpoint | —; xóa local​Storage |
| Auth | Nhớ đăng nhập tùy chọn | Guest | UI ONLY | Login​Page; checkbox state | — | — |
| Auth | Quên/đặt lại/đổi mật khẩu, xác minh email | Guest, User | NOT IMPLEMENTED | — | — | — |
| Pantry | Xem danh sách | User | DONE | Pantry​Page | pantry.routes; GET /​pantry | Pantry​Item |
| Pantry | Thêm thực phẩm | User | DONE | Pantry​Page | pantry.routes; POST /​pantry | Pantry​Item, Notification |
| Pantry | Sửa thực phẩm | User | BACKEND ONLY | Chưa có form sửa | pantry.routes; PUT /​pantry/​:id | Pantry​Item, Notification |
| Pantry | Xóa thực phẩm | User | DONE | Pantry​Page | pantry.routes; DELETE /​pantry/​:id | Pantry​Item, Notification |
| Pantry | Thiết lập tồn kho tối thiểu | User | BACKEND ONLY | Chưa có input | pantry.routes; POST/PUT pantry | Pantry​Item.minimum​Stock |
| Pantry | Tìm, lọc nhóm/trạng thái, sắp xếp, phân trang, đổi view | User | DONE | Pantry​Page; xử lý local từ API | GET /​pantry cung cấp dữ liệu | Pantry​Item |
| Pantry | Theo dõi hạn sử dụng | User | DONE | Pantry​Page | GET /​pantry | Pantry​Item.expiry​Date |
| Pantry | Hiển thị/lọc nơi bảo quản | User | PARTIAL | Pantry​Page; suy từ chuỗi | GET /​pantry, không có trường storage | Pantry​Item.name/category/note |
| Pantry | Mẹo bảo quản | User | PARTIAL | Pantry​Page; mẫu theo quy tắc | Không có API gợi ý | Pantry​Item làm đầu vào |
| Pantry | Tiền tiết kiệm/thực phẩm đã dùng đúng hạn | User | UI ONLY | Pantry​Page; công thức ước tính | — | Không có dữ liệu kết quả tương ứng |
| Pantry | Menu tùy chọn | User | UI ONLY | Pantry​Page; nút chưa handler | — | — |
| Recipes | Xem danh sách/thông tin tóm tắt | User | DONE | Recipes​Page | recipe.routes; GET /​recipes | Recipe, Recipe​Ingredient |
| Recipes | Tìm kiếm/lọc | User | DONE | Recipes​Page; lọc local | GET /​recipes; API cũng có search/cuisine | Recipe, Recipe​Ingredient |
| Recipes | Sắp xếp thời gian/calo/protein | User | DONE | Recipes​Page | GET /​recipes cung cấp dữ liệu | Recipe |
| Recipes | Sắp xếp mới nhất | User | PARTIAL | Recipes​Page; giữ thứ tự nguồn | GET /​recipes đang sort tên | Recipe |
| Recipes | Phân trang/đổi view | User | DONE | Recipes​Page | GET /​recipes cung cấp dữ liệu | Recipe |
| Recipes | Chi tiết nguyên liệu/hướng dẫn | User | BACKEND ONLY | Không có detail page | recipe.routes; GET /​recipes/​:id | Recipe, Recipe​Ingredient |
| Recipes | Yêu thích/bỏ yêu thích | User | UI ONLY | Recipes​Page; Set state | — | Không có model yêu thích |
| Recipes | Tạo/sửa/xóa công thức | User | NOT IMPLEMENTED | — | — | Có Recipe, chưa có luồng CRUD |
| Meal plan | Tạo thực đơn | User; Open​AI tùy cấu hình | PARTIAL | Meal​Plans​Page | meal-plan.routes/service, ai.service; POST /​meal-plans/​generate | Profile, Pantry, Recipe → Meal​Plan/Day/Item, Shopping​Item |
| Meal plan | Xem danh sách và chi tiết theo ngày | User | DONE | Meal​Plans​Page | GET /​meal-plans; có GET /​meal-plans/​:id riêng | Meal​Plan, Day, Item, Recipe |
| Meal plan | Áp dụng bản nháp | User | DONE | Meal​Plans​Page | PATCH /​meal-plans/​:id/​status | Meal​Plan |
| Meal plan | Chuyển về nháp/hoàn tất kế hoạch | User | BACKEND ONLY | Chưa có nút tương ứng | PATCH /​meal-plans/​:id/​status | Meal​Plan |
| Meal plan | Đánh dấu bữa chính hoàn thành/chưa hoàn thành | User | DONE | Meal​Plans​Page | PATCH /​meal-plans/​items/​:id | Meal​Plan​Item |
| Meal plan | Đánh dấu bữa phụ | User | BACKEND ONLY | Bữa phụ chỉ hiển thị | PATCH /​meal-plans/​items/​:id | Meal​Plan​Item |
| Meal plan | Xóa thực đơn | User | BACKEND ONLY | Chưa có nút | DELETE /​meal-plans/​:id | Meal​Plan và dữ liệu con |
| Meal plan | Thêm món thủ công | User | UI ONLY | Link sang Recipes​Page | Không có API thêm món | Chưa ghi Meal​Plan​Item |
| Meal plan | Đổi/xóa món, chỉnh khẩu phần | User | NOT IMPLEMENTED | — | — | Có trường/model, chưa có luồng |
| Meal plan | Xem dinh dưỡng trung bình | User | PARTIAL | Meal​Plans​Page; chưa nhân macro theo servings | GET /​meal-plans, GET /​profile | Recipe, Meal​Plan​Item, Nutrition​Profile |
| Shopping | Tổng hợp nguyên liệu thiếu | User | PARTIAL | Meal​Plans​Page nhận kết quả | meal-plan.service; POST /​meal-plans/​generate | Recipe​Ingredient, Pantry​Item → Shopping​Item |
| Shopping | Xem danh sách cần mua | User | DONE | Meal​Plans​Page | GET /​meal-plans | Shopping​Item |
| Shopping | Đánh dấu đã mua/chưa mua | User | DONE | Meal​Plans​Page | PATCH /​meal-plans/​shopping/​:id | Shopping​Item |
| Shopping | Tự nhập kho/trừ kho theo mua hoặc ăn | User | NOT IMPLEMENTED | — | — | Chưa có cập nhật liên thông |
| AI | Hỏi dinh dưỡng/gợi ý món/nguyên liệu/công thức | User, Open​AI | PARTIAL | Ai​Assistant​Page | ai.routes/service; POST /​ai/​chat | Profile, Pantry​Item, Chat​Message |
| AI | Xem lịch sử chat | User | PARTIAL | Ai​Assistant​Page | GET /​ai/​history; 50 tin đầu | Chat​Message |
| AI | Điền câu hỏi gợi ý | User | DONE | Ai​Assistant​Page; set​Message | Gửi tiếp qua /​ai/​chat khi user submit | Chỉ lưu khi gửi |
| AI | Lưu thực đơn trực tiếp từ chat | User | UI ONLY | Nút chỉ điền prompt | Không nối /​meal-plans/​generate | Không tạo Meal​Plan từ chat |
| AI | Giọng nói/đính kèm/Xem tất cả lịch sử | User | UI ONLY | Ai​Assistant​Page; nút chưa xử lý | — | — |
| AI | Mẹo và thời gian sidebar | User | UI ONLY | Ai​Assistant​Page; mẫu/mốc giờ dựng sẵn | Không có API riêng | Không có bản ghi mẹo tương ứng |
| Community | Xem bảng tin | User | DONE | Community​Page | GET /​community | Post, User, Like, Comment |
| Community | Đăng bài văn bản | User | DONE | Community​Page | POST /​community | Community​Post |
| Community | Like/unlike | User | DONE | Community​Page | POST /​community/​:postId/​like | Community​Like, Notification |
| Community | Xem bình luận | User | DONE | Community​Page | GET /​community | Community​Comment, User |
| Community | Gửi bình luận | User | DONE | Community​Page | POST /​community/​:postId/​comments | Community​Comment, Notification |
| Community | Chia sẻ/copy nội dung | User | DONE | Community​Page; Web Share/clipboard | Không cần endpoint | Không tạo bản ghi chia sẻ |
| Community | Lưu bài | User | UI ONLY | Community​Page; Set state | — | Không có model lưu bài |
| Community | Theo dõi thành viên | User | UI ONLY | Community​Page; mẫu + Set state | — | Không có quan hệ follow |
| Community | Ảnh/công thức/poll/menu bài | User | UI ONLY | Community​Page; nút chưa handler | — | Không có cấu trúc tương ứng |
| Community | Chủ đề/thành viên nổi bật/huy hiệu | User | UI ONLY | Community​Page; hardcode | — | Không lấy từ DB |
| Community | Sửa/xóa bài và bình luận; reply phân cấp | User | NOT IMPLEMENTED | — | — | Chưa có luồng; comment không có parent​Id |
| Profile | Xem hồ sơ | User | DONE | Profile​Page | GET /​profile | User, Nutrition​Profile |
| Profile | Cập nhật thông tin, mục tiêu, khẩu vị | User | DONE | Profile​Page | profile.routes; PUT /​profile | User, Nutrition​Profile |
| Profile | Tính/lưu mục tiêu calo và macro | User | DONE | Profile​Page | nutrition.service qua PUT /​profile | Nutrition​Profile |
| Profile | Xem BMI/chênh lệch mục tiêu/độ hoàn thiện | User | DONE | Profile​Page; tính frontend | GET /​profile cung cấp dữ liệu | Nutrition​Profile; không lưu riêng BMI |
| Profile | Lịch sử cân nặng, đổi email, upload avatar | User | NOT IMPLEMENTED | — | — | Không có luồng tương ứng |
| Dashboard | Kho, bữa hôm nay, calo đã hoàn thành | User | DONE | Dashboard​Page | GET /​dashboard | Pantry, Profile, Meal​Plan/Day/Item |
| Dashboard | Tìm kiếm sang thư viện | User | DONE | Dashboard​Page → Recipes​Page | GET /​recipes | Recipe |
| Dashboard | Gợi ý riêng/Nouri Insight | User | PARTIAL | Dashboard​Page; DB + fallback/câu mẫu | dashboard.routes; chưa cá nhân hóa | Recipe, Pantry​Item |
| Dashboard | Ghi nhận nước | User | UI ONLY | Dashboard​Page; state | — | Không có model |
| Dashboard | Lưu công thức | User | UI ONLY | Dashboard​Page; nút chưa handler | — | Không có model |
| Notifications | Xem/lọc/đếm chưa đọc | User | DONE | Notification​Center/List/Item | GET /​notifications, /​notifications/​unread-count | Notification |
| Notifications | Đánh dấu một/tất cả đã đọc | User | DONE | Notification​Center | PATCH /​notifications/​:id/​read, /​read-all | Notification |
| Notifications | Cảnh báo sắp/đã hết hạn | User nhận | DONE | Notification​Center, Pantry​Page | notification.service qua request notification và thay đổi pantry | Pantry​Item, Notification |
| Notifications | Cảnh báo tồn kho thấp | User nhận | PARTIAL | Notification​Center; thiếu UI đặt ngưỡng | notification.service | Pantry​Item.minimum​Stock, Notification |
| Notifications | Thông báo like/bình luận | User nhận | DONE | Notification​Center | community.routes khi like/comment | Post, Like/Comment, Notification |
| Notifications | Đi đến bài/thực phẩm liên quan | User | PARTIAL | Notification​Center, Community​Page; Pantry chưa đọc item | action​Url trong response | Notification.related​Id/action​Url |
| Notifications | Nhắc bữa/tạo plan/prep/reply/follow/gợi ý AI | User nhận dự kiến | PARTIAL | Notification​Item có icon/type | Chưa có logic tạo | Chỉ enum Notification​Type |
| Admin | Quản trị/phân quyền/kiểm duyệt | Chưa tồn tại | NOT IMPLEMENTED | — | — | Không có Role/Admin |

# 12. Use Case candidates dựa trên triển khai hiện có

Các nhóm dưới đây là ứng viên từ code hiện tại, không phải đề xuất bổ sung tính năng mới.

## Nhóm có luồng nghiệp vụ đủ rõ để đặc tả

| Mã | Use Case candidate | Actor chính | Phạm vi phản ánh đúng code |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | Xem giới thiệu Nouri | Guest, User | Nội dung tĩnh và điều hướng |
| UC-02 | Đăng ký tài khoản | Guest | Tạo tài khoản và hồ sơ mặc định |
| UC-03 | Đăng nhập | Guest | Email/mật khẩu, nhận JWT |
| UC-04 | Xem hồ sơ dinh dưỡng | User | Thông tin cá nhân và mục tiêu |
| UC-05 | Cập nhật hồ sơ dinh dưỡng | User | Thông số cơ thể, mục tiêu, chế độ ăn, dị ứng và khẩu vị |
| UC-06 | Xem chỉ số và mục tiêu dinh dưỡng | User | Calo/macro, BMI, chênh lệch cân nặng mục tiêu |
| UC-07 | Xem và tra cứu kho thực phẩm | User | Tìm, lọc, sắp xếp trên dữ liệu kho |
| UC-08 | Thêm thực phẩm vào kho | User | Tên, nhóm, số lượng, đơn vị, hạn và ghi chú |
| UC-09 | Xóa thực phẩm khỏi kho | User | Xóa bản ghi thuộc tài khoản |
| UC-10 | Theo dõi hạn sử dụng | User | Xem còn hạn, sắp hết hạn, đã hết hạn |
| UC-11 | Tra cứu thư viện công thức | User | Danh sách, tìm/lọc và thông tin tóm tắt |
| UC-12 | Xem thực đơn đã lưu | User | Chọn thực đơn và xem từng ngày |
| UC-13 | Áp dụng thực đơn | User | Chuyển bản nháp sang ACTIVE |
| UC-14 | Ghi nhận hoàn thành bữa ăn | User | Bật/tắt completed; UI hiện có cho bữa chính |
| UC-15 | Xem danh sách mua sắm | User | Nguyên liệu đã được tạo cùng thực đơn |
| UC-16 | Ghi nhận nguyên liệu đã mua | User | Bật/tắt purchased |
| UC-17 | Xem tổng quan cá nhân | User | Kho, bữa hôm nay và calo từ bữa completed |
| UC-18 | Xem bảng tin cộng đồng | User | 30 bài mới nhất |
| UC-19 | Đăng bài chia sẻ | User | Nội dung văn bản |
| UC-20 | Thích/bỏ thích bài viết | User | Lưu quan hệ like |
| UC-21 | Xem và gửi bình luận | User | Bình luận trực tiếp trên bài |
| UC-22 | Chia sẻ nội dung bài viết | User | Web Share hoặc clipboard |
| UC-23 | Xem và lọc thông báo | User | Tất cả/chưa đọc |
| UC-24 | Đánh dấu thông báo đã đọc | User | Một thông báo hoặc tất cả |
| UC-25 | Nhận cảnh báo hạn sử dụng | User | Thông báo được sinh theo request đồng bộ |
| UC-26 | Nhận thông báo tương tác bài viết | User | Like/bình luận từ người khác |

## Nhóm có code nhưng phải ghi trạng thái chưa hoàn chỉnh trong đồ án

| Mã | Use Case candidate | Actor | Phần đã có và giới hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-27 | Đăng xuất | User | Đã xóa phiên local; còn thiếu xử lý điều hướng/cache |
| UC-28 | Tạo thực đơn tự động | User; Open​AI hỗ trợ tùy cấu hình | Có AI/quy tắc và lưu DB; chưa bảo đảm đủ ngày/bữa/ràng buộc calo |
| UC-29 | Tổng hợp nguyên liệu cần mua | User, qua tạo thực đơn | Có tính toán; hạn chế đơn vị và các dòng kho trùng |
| UC-30 | Hỏi trợ lý dinh dưỡng | User, Open​AI | Có gọi AI; phụ thuộc cấu hình, chưa có ngữ cảnh nhiều lượt |
| UC-31 | Xem lịch sử trao đổi | User | Chỉ 50 tin đầu, ảnh hưởng hiển thị tin mới |
| UC-32 | Xem dinh dưỡng trung bình của thực đơn | User | Macro chưa tính theo khẩu phần |
| UC-33 | Nhận cảnh báo tồn kho thấp | User | Logic có; ngưỡng hiện phải thiết lập qua API |
| UC-34 | Mở nội dung liên quan từ thông báo | User | Deep link chưa hoàn chỉnh |

## Nhóm chỉ có backend, chưa thể mô tả là người dùng thao tác được trên UI

| Mã | Use Case candidate | Actor | Căn cứ |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-35 | Cập nhật thực phẩm | User | PUT /​api/​pantry/​:id |
| UC-36 | Thiết lập ngưỡng tồn kho | User | minimumStock trong POST/PUT pantry |
| UC-37 | Xem chi tiết công thức | User | GET /​api/​recipes/​:id |
| UC-38 | Xóa thực đơn | User | DELETE /​api/​meal-plans/​:id |
| UC-39 | Cập nhật trạng thái thực đơn | User | PATCH status hỗ trợ DRAFT/ACTIVE/COMPLETED; UI mới dùng ACTIVE |
| UC-40 | Ghi nhận hoàn thành bữa phụ | User | PATCH item hỗ trợ; giao diện bữa phụ chưa có thao tác |

Các thao tác yêu thích công thức, lưu bài, follow, ghi nhận nước, thêm món thủ công, đính kèm ảnh, poll, giọng nói chỉ đủ căn cứ làm phần prototype UI, chưa nên trình bày là Use Case đã triển khai đầy đủ.

Không có căn cứ để đưa Admin, quản trị người dùng, kiểm duyệt, chuyên gia tư vấn riêng, đặt hàng, thanh toán hoặc quản lý sự kiện/thử thách vào sơ đồ Use Case của hệ thống hiện tại. Nội dung quảng bá trên landing và enum khai báo sẵn không chứng minh các nghiệp vụ đó đã tồn tại.